**广东东软学院项目进度表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **系统名称** | 教务重修选课系统 | | | | |
| **项目组成员** | 梁焰豪，林楚苓，郑杰 | | | | |
| **项目负责人** | 梁焰豪 | | **指导老师** | | 任浩 |
| **提交人** |  | **提交日期** | |  | |
| **项目进展情况** | 完成项目初步搭建。初步实现业务流程。 | | | | |
| **阶段计划目标** | 1. 提交需求分析书面文件。 2. 实现功能的优化和ui的修改。 3. 完善业务逻辑。 | | | | |
| **计划完成时间** | 2019.05.24 ---2019.06.29 | | | | |
| **存在的问题** | 1. 对学院已有数据的结构不了解，无法进行数据库的优化。 | | | | |
| **备注** |  | | | | |